

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.04.2014 № ПОС.03-0534/14

г. Переславль-Залесский

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства

в г. Переславле-Залесском»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 19.03.2012 №259 «Об утверждении реестра автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа города Переславля-Залесского», в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог г. Переславля-Залесского

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства в г. Переславле-Залесском» согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления г.Переславля-Залесского.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Туманова А.С.

Мэр города Переславля-Залесского Д.В. Кошурников

Приложение к постановлению

Администрации г. Переславля-Залесского

от 14.04.2014 № ПОС.03-0534/14

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие дорожного хозяйства**

**в г. Переславле-Залесском»**

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Администрация города Переславля-Залесского (МБУ «Центр развития») |
| Куратор Муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации -  А. С. Туманов |
| Сроки реализации Муниципальной программы | 2010 – 2015 годы |
| Цели Муниципальной программы | - обеспечение транспортных связей и удовлетворение потребностей населения и хозяйственного комплекса города в автомобильных перевозках с наименьшими затратами и повышение потребительских свойств автомобильных дорог местного значения,  - повышение уровня комфорта проживания населения города |
| Объём финансирования Муниципальной программы | 453 356,697 тыс. руб.  в том числе по годам:  2010 г. – 17761,4 тыс. руб.;  2011 г. - 16740,4 тыс. руб.;  2012 г. – 63 610,4 тыс. руб.;  2013 г. – 100 473,097 тыс. руб.;  2014 г. – 98 723,0 тыс. руб.;  2015 г. – 156084,4 тыс.руб.; |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав  Муниципальной программы | ГЦП «Сохранность автомобильных дорог в г. Переславле-Залесском» на 2010 – 2015 годы |
| Контакты кураторов и разработчиков программы | Первый Заместитель Главы Администрации г. Переславля-Залесского  Туманов Андрей Сергеевич, 3-59-25  Директор Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» Талалаев Виктор Анатольевич, 3-04-64 |
| Ссылка на электронную версию документа | http://www.adminpz.ru/oms/administratsiya/normativnye-pravovye-akty.html |

1. **Общая характеристика сферы реализации**

**Муниципальной программы**

Автомобильные дороги местного значения или улично-дорожная сеть (далее по тексту автомобильные дороги), позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах г. Переславля-Залесского, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры города. Состояние сети автомобильных дорог местного значения оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития города.

Общая протяжённость автомобильных дорог местного значения города по состоянию на 01 декабря 2011 года составила 96,6 км, в том числе по типам покрытий:

- с асфальтобетонным покрытием – 83 км (85,9%);

- с переходным типом покрытия – 1,6 км (1,7%);

- грунтовые – 12,06 км (12,5%).

Протяжённость автомобильных дорог местного значения по техническим категориям:

* IV категории – 19,99 км (20,7%);
* V категории – 76,67 км (79,3%).

Парк автомобилей в городе растёт ежегодно на 5%. Несущая способность автомобильных дорог, построенных по нормативам 70 – 80-х годов прошлого века, не соответствует современным нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается.

В настоящее время полный износ имеют 55,21 км/318,33 тыс.м2 автомобильных дорог местного значения.

Согласно «Нормативов ежегодных объёмов и методике выбора и расчета потребности в средствах механизации для работ по текущему, среднему и капитальному ремонтам дорожных одежд в городах различных категорий» объём работ по капитальному ремонту и ремонту дорожных одежд с асфальтобетонным покрытием для II дорожно-климатической зоны, в которой находится город Переславль-Залесский составляет 120м2 на 1000м2. Площадь дорог, подлежащих ежегодному капитальному ремонту и ремонту, составляет 65,838 тыс.м2 (ориентировочно - 11 км).

В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог местного значения, требующих ремонта. В результате разрушение автомобильных дорог идет прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог.

Недостаточные объемы капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения усугубляют положение в социальной сфере, способствуют возникновению дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП).

Число пострадавших в ДТП на автомобильных дорогах местного значения составило:

- в 2009 году - 7 человек погибло и 85 человек ранено;

- в 2010 году - 7 человек погибло и 101 человек ранено.

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**Муниципальной программы города Переславля-Залесского**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.),  в том числе по годам реализации | | | | | |
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ГЦП «Сохранность автомобильных дорог в г. Переславле-Залесском» на 2010 – 2015 годы | 453 356,697 | 17 761,4 | 16 740,4 | 63 610,4 | 100 473,097 | 98 723,0 | 156 084,4 |
| Областной бюджет | 327 696,596 | 1 389,0 | 935,0 | 52 933,0 | 60 740,596 | 71 223,0 | 140 476,0 |
| Городской бюджет | 125 660,101 | 16 372,4 | 15 805,4 | 10 677,4 | 39 696,501 | 27500,0 | 15 608,4 |

**Цели и целевые показатели Муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи,  целевого индикатора, мероприятия | Ед.  изм. | Значение целевого индикатора, сумма расходов | | | | | |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог местного значения | км | 93,4 | 93,4 | 96,66 | 108,29 | 132,0 | 132,0 |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, имеющих полный износ | км | 0,363 | 0,293 | 3,4 | 1,065 | 1,1 | 7,3 |
| 3. | Уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | % от  норматива | 11,5 | 9,8 | 36,9 | 26,4 | 39,3 | 67,8 |

**ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

**о подпрограммах, входящих в состав**

**Муниципальной программы г. Переславля -Залесского**

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | ГЦП «Сохранность автомобильных дорог в г. Переславле-Залесском» на 2010 – 2015 годы |
| Срок реализации | 2010 - 2015 годы |
| Ответственный исполнитель | Администрация города Переславля-Залесского (МБУ «Центр развития»), 3-04-64 |
| Объем финансирования | 453 356,697 тыс. рублей в том числе по бюджетам:  - средства областного бюджета – 327 696,596 тыс.рублей  - средства городского бюджета – 125 660,101 тыс. рублей  в том числе по годам:  2010 г. – 17761,4 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:  -средства областного бюджета - 1389,0 тыс. рублей  - средства городского бюджета – 16372,4 тыс. рублей  2011 г.- 16740,4 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:  - средства областного бюджета – 935,0 тыс. рублей  - средства городского бюджета – 15805,4 тыс. рублей  2012 г. – 63 610,4 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:  - средства областного бюджета – 52 933,0 тыс. рублей  - средства городского бюджета – 10 677,4 тыс. рублей  2013 г. – 100473,097 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:  - средства областного бюджета – 60740,596 тыс. рублей  - средства городского бюджета – 39696,501 тыс. рублей  2014 г.- 98723,0 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:  -средства областного бюджета – 71223,0 тыс. рублей  - средства городского бюджета – 27500,0 тыс. рублей  2015 г. – 156084,4 тыс.рублей, в том числе по бюджетам:  -средства областного бюджета – 140476,0 тыс. рублей  - средства городского бюджета – 15608,4 тыс. рублей |
| Цель | - обеспечение транспортных связей и удовлетворение потребностей населения и хозяйственного комплекса города в автомобильных перевозках с наименьшими затратами и повышение потребительских свойств автомобильных дорог местного значения,  - повышение уровня комфорта проживания населения города |
| Задачи | - увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения, имеющих полный износ за счет капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог,  - поддержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них,  - повышение качества транспортного обслуживания населения на внутригородских маршрутах |
| Целевые показатели | - Содержание автомобильных дорог местного значения  - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, имеющих полный износ  - Уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму | от 05.03.2014 №ПОС.03-0309/14 |
| Электронный адрес размещения подпрограммы | http://www.adminpz.ru/oms/administratsiya/normativnye-pravovye-akty.html |